Informe de Avance — Sprint 2

Plataforma de Seguimiento de Proyectos

Wbeimar

Ingeniería de Software

Práctica Profesional

15 de abril de 2026

RESUMEN

El presente informe documenta los resultados obtenidos durante el Sprint 2 del proyecto Plataforma de Seguimiento de Proyectos, cuyo propósito es facilitar la gestión y el seguimiento del progreso de proyectos entre administradores y clientes. Durante este sprint se desarrolló e integró el frontend con React, se ampliaron significativamente las capacidades del backend con siete nuevos módulos funcionales —gestión de etapas de proceso, documentos, mensajería, hitos, tareas, reuniones y notificaciones—, y se consolidó la infraestructura de CI/CD con Docker y GitHub Actions. El sprint entregó una plataforma operativa con paneles diferenciados para administradores y clientes, flujos de trabajo definidos en cinco etapas con seguimiento de progreso, y un sistema de notificaciones automáticas. Se identifican como trabajo futuro la integración de almacenamiento de archivos en la nube, comunicación en tiempo real y analítica avanzada.

Palabras clave: gestión de proyectos, frontend, backend, FastAPI, React, CI/CD, notificaciones, control de acceso

TABLA DE CONTENIDOS

1.  Introducción

2.  Objetivos del Sprint 2

3.  Stack Tecnológico

4.  Arquitectura del Sistema

5.  Funcionalidades Implementadas

5.1.  Backend — Nuevos módulos

5.2.  Frontend — Páginas y componentes

5.3.  Base de datos — Nuevos modelos

5.4.  Pruebas automatizadas

6.  Calidad y CI/CD

7.  Estado del Sprint 2

8.  Análisis de Brechas y Elementos Parciales

9.  Preparación para el Sprint 3

10.  Mejoras Futuras

11.  Riesgos e Implicaciones

12.  Conclusiones

13.  Referencias

1. INTRODUCCIÓN

La Plataforma de Seguimiento de Proyectos es un sistema web diseñado para optimizar la comunicación y la visibilidad del avance entre equipos de desarrollo y sus clientes. El proyecto nació como respuesta a la necesidad de centralizar en un único entorno digital toda la información relevante de un proyecto: etapas de ejecución, documentos, tareas, reuniones y notificaciones, reduciendo la dependencia de canales de comunicación dispersos como el correo electrónico o aplicaciones de mensajería no especializadas.

El Sprint 1 estableció los cimientos del sistema: arquitectura por capas, autenticación segura mediante JSON Web Tokens (JWT), control de acceso basado en roles (RBAC) y una suite de pruebas automatizadas con integración continua. El Sprint 2, documentado en este informe, amplió sustancialmente el alcance del producto al incorporar el frontend y siete módulos funcionales adicionales en el backend, convirtiendo el prototipo técnico en una aplicación usable por usuarios finales.

Este informe está dirigido a las partes interesadas del proyecto —desarrolladores, evaluadores académicos y potenciales usuarios— y presenta de manera estructurada los objetivos, las decisiones técnicas, los entregables, el estado de completitud y las perspectivas de evolución hacia el Sprint 3.

2. OBJETIVOS DEL SPRINT 2

2.1. Objetivo General

Desarrollar e integrar el frontend de la Plataforma de Seguimiento de Proyectos con React, expandir el backend con módulos de gestión colaborativa y consolidar la infraestructura de despliegue, entregando una aplicación funcional con interfaces diferenciadas para administradores y clientes.

2.2. Objetivos Específicos

Implementar el frontend con React 19 y Vite, incluyendo paneles para cliente y administrador.

Desarrollar siete nuevos módulos en el backend: proceso, documentos, mensajería, hitos, tareas, reuniones y notificaciones.

Diseñar e integrar ocho nuevos modelos en la base de datos con sus respectivas migraciones Alembic.

Establecer un flujo de trabajo de cinco etapas con seguimiento de progreso porcentual.

Implementar un sistema de notificaciones automáticas disparadas por eventos clave.

Garantizar cobertura mínima de 60 % en pruebas automatizadas.

Contenerizar la aplicación con Docker Compose y mantener el pipeline CI/CD con GitHub Actions.

3. STACK TECNOLÓGICO

El Sprint 2 mantuvo y amplió el stack tecnológico definido en el Sprint 1, añadiendo las capas de presentación y orquestación de contenedores.

| Capa / Área | Tecnología | Versión / Detalle |
| --- | --- | --- |
| Backend / API | Python + FastAPI | Python 3.10, FastAPI ≥ 0.100 |
| ORM / Migraciones | SQLAlchemy + Alembic | SQLAlchemy 2.0, Alembic |
| Base de datos | PostgreSQL / SQLite | PostgreSQL (prod) · SQLite (tests) |
| Autenticación | JWT + bcrypt | python-jose · passlib |
| Frontend | React + Vite | React 19, Vite 6 |
| Estilos | Tailwind CSS + Inline | Tailwind CSS 3 |
| Comunicación API | Axios | Axios 1.x |
| Iconografía | Lucide React | lucide-react |
| Testing Backend | Pytest + pytest-cov | Cobertura ≥ 60 % |
| Contenedores | Docker + Docker Compose | 3 servicios: DB, Backend, Frontend |
| CI/CD | GitHub Actions | Trigger: push a main/develop |
| Control de versiones | Git + GitHub | Rama develop → main |

3.1. Justificación de Decisiones Tecnológicas

React + Vite. Permite desarrollo de SPA con hot-reload instantáneo, amplio ecosistema de componentes y excelente rendimiento en producción mediante tree-shaking.

Tailwind CSS. Facilita el prototipado rápido de interfaces con clases utilitarias sin necesidad de hojas de estilos personalizadas extensas.

Axios. Simplifica la comunicación HTTP con el backend mediante interceptores para inyección automática de tokens JWT y manejo centralizado de errores 401.

Docker Compose. Garantiza reproducibilidad del entorno de desarrollo y facilita el despliegue en producción con un único comando.

4. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

La plataforma mantiene la arquitectura en capas establecida en el Sprint 1, ahora extendida con la capa de presentación (frontend) y la capa de orquestación de contenedores (Docker Compose).

4.1. Diagrama de Capas

┌─────────────────────────────────────────────────┐

│            Capa de Presentación                 │

│   React 19 + Vite │ Tailwind CSS │ Axios        │

├─────────────────────────────────────────────────┤

│              Capa API (Routers)                 │

│   FastAPI │ JWT Middleware │ RBAC               │

├─────────────────────────────────────────────────┤

│         Capa de Servicios (Business Logic)      │

│   Validaciones │ Notificaciones │ Auditoría     │

├─────────────────────────────────────────────────┤

│              Capa de Datos                      │

│   SQLAlchemy ORM │ Modelos │ Alembic            │

├─────────────────────────────────────────────────┤

│              Base de Datos                      │

│   PostgreSQL (prod) │ SQLite (tests)            │

└─────────────────────────────────────────────────┘

4.2. Control de Acceso

El sistema implementa control de acceso basado en roles con dos perfiles: Administrador y Cliente. Los administradores tienen acceso completo a la creación y gestión de proyectos, documentos, tareas, reuniones y cambio de etapas. Los clientes acceden únicamente a la visualización de sus propios proyectos y recursos asociados. Esta segregación se aplica tanto en el backend (middleware de autorización en FastAPI) como en el frontend (rutas protegidas con React Router).

5. FUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS

5.1. Backend — Nuevos Módulos

El Sprint 2 incorporó siete routers adicionales al backend, cada uno con sus respectivos servicios, repositorios y esquemas Pydantic. A continuación se describe cada módulo.

5.1.1. Módulo de Proceso (/proceso)

Gestiona el avance del proyecto a través de cinco etapas predefinidas: primer contacto (20 %), diagnóstico (40 %), capacitación (60 %), desarrollo (80 %) y entrega (100 %). Sólo los administradores pueden cambiar la etapa activa. Cada cambio genera un registro histórico (EtapaHistorial) y desencadena automáticamente una notificación al cliente.

5.1.2. Módulo de Documentos (/documentos)

Permite a los administradores crear y publicar documentos asociados a un proyecto (contratos, propuestas, informes, diseños). Los documentos tienen estados borrador y publicado. Los clientes pueden consultar los documentos publicados de sus proyectos.

5.1.3. Módulo de Mensajería (/mensajes)

Canal de comunicación textual asociado a proyectos específicos. Cualquier usuario autenticado puede enviar mensajes; el sistema rastrea el estado de lectura.

5.1.4. Módulo de Hitos (/hitos)

Permite definir, actualizar y eliminar hitos de un proyecto con estados pendiente, en progreso y completado. Constituye la base para el seguimiento de compromisos contractuales con el cliente.

5.1.5. Módulo de Tareas (/tareas)

Gestión completa de tareas asignables a usuarios. Soporta cuatro niveles de prioridad (baja, media, alta, urgente) y cuatro estados (pendiente, en progreso, completado, cancelado). Los asignados pueden actualizar el estado de sus tareas; la creación y eliminación están restringidas a administradores.

5.1.6. Módulo de Reuniones (/reuniones)

Permite programar y cancelar reuniones asociadas a proyectos. Al crear una reunión se genera automáticamente una notificación para los participantes.

5.1.7. Módulo de Notificaciones (/notificaciones)

Sistema de notificaciones en bandeja de entrada para cada usuario. Se generan de forma automática ante eventos como cambio de etapa, publicación de documentos, asignación de tareas y programación de reuniones. Los usuarios pueden marcar notificaciones como leídas individualmente o de forma masiva.

5.2. Frontend — Páginas y Componentes

El frontend ofrece dos experiencias diferenciadas: un portal para clientes y un panel de administración, ambos construidos como Single Page Application con React Router.

5.2.1. Portal del Cliente

Inicio. Dashboard con documentos recientes, barra de progreso de etapa y próxima reunión.

Proceso. Visualizador de línea de tiempo con las cinco etapas, porcentaje de avance, historial de cambios y visualización de presupuesto.

Documentos. Galería de documentos publicados con íconos por tipo y manejo de estados de carga.

Contenido. Sección de materiales educativos y videos de capacitación (base implementada).

Contacto. Formulario de soporte y contacto con el equipo administrador.

5.2.2. Panel de Administración

Clientes. Listado de clientes con tarjetas, creación de proyectos y asignación de clientes a proyectos.

Proceso (Admin). Vista por tarjetas de proyectos activos con interfaz modal para cambiar la etapa y registrar notas.

Notificaciones. Centro de notificaciones del sistema con marcado individual y masivo.

Contenido (Admin). Gestión y distribución de materiales de capacitación.

5.2.3. Componentes Transversales

Navbar con información del usuario y cierre de sesión.

Sidebar y AdminSidebar con navegación por módulos.

ProtectedRoute para control de acceso en rutas del frontend.

AuthContext con persistencia de sesión en LocalStorage.

Interceptor Axios para inyección de JWT y redirección ante error 401.

5.3. Base de Datos — Nuevos Modelos

| Modelo | Propósito | Campos Clave |
| --- | --- | --- |
| Documento | Archivos asociados a proyectos | tipo, estado, url, proyecto_id |
| Mensaje | Comunicaciones del proyecto | contenido, leido, proyecto_id |
| Hito | Hitos de entrega | nombre, estado, fecha_limite |
| Tarea | Tareas asignables | prioridad, estado, asignado_a |
| Reunion | Reuniones programadas | fecha, duracion, enlace_virtual |
| Notificacion | Bandeja de notificaciones | tipo, leida, usuario_id |
| EtapaHistorial | Auditoría de cambios de etapa | etapa_anterior, etapa_nueva, nota |
| AuditLog | Registro de acciones del sistema | accion, entidad, usuario_id |

5.4. Pruebas Automatizadas

Se desarrollaron cinco módulos de prueba que cubren los flujos críticos del sistema. Las pruebas se ejecutan sobre una base de datos SQLite en memoria, garantizando aislamiento entre ejecuciones y velocidad de retroalimentación.

| Módulo de Prueba | Casos Cubiertos | Estado |
| --- | --- | --- |
| test_proceso.py | 6 casos: inicialización, cambio de etapa, historial, permisos, etapas inválidas, 100 % | Pasando |
| test_documentos.py | Creación y consulta de documentos | Pasando |
| test_mensajes.py | Envío y recuperación de mensajes | Pasando |
| test_proyectos.py | Operaciones básicas de proyectos | Pasando |
| test_proyectos_admin.py | Operaciones administrativas de proyectos | Pasando |

6. CALIDAD Y CI/CD

El pipeline de integración continua con GitHub Actions se actualizó para soportar las ramas main, develop, feature/* y sprint2. El workflow ejecuta en paralelo la verificación del backend (pytest con umbral de 60 % de cobertura) y la construcción del frontend (Vite build). Ambas etapas deben pasar para que un pull request sea elegible de fusión.

| Etapa CI | Acción | Criterio de Éxito |
| --- | --- | --- |
| Backend tests | pytest --cov con umbral 60 % | Todos los tests pasan, cobertura ≥ 60 % |
| Frontend build | npm run build (Vite) | Build sin errores |
| Trigger | Push / PR a ramas protegidas | main, develop, feature/*, sprint2 |
| Base de datos CI | SQLite en memoria | Aislamiento total entre ejecuciones |

La contenerización con Docker Compose define tres servicios: base de datos PostgreSQL, backend FastAPI y frontend Nginx, permitiendo levantar el entorno completo con un único comando (docker-compose up) tanto en desarrollo como en producción.

7. ESTADO DEL SPRINT 2

El Sprint 2 se encuentra completo en sus funcionalidades core. La totalidad de los módulos del backend están implementados, probados y operativos. El frontend cubre los flujos principales de navegación para ambos roles. A continuación se presenta el estado detallado por área.

| Área | Ítem | Estado |
| --- | --- | --- |
| Backend | Módulo de proceso (5 etapas) | Completo |
| Backend | Módulo de documentos | Completo |
| Backend | Módulo de mensajería | Completo |
| Backend | Módulo de hitos | Completo |
| Backend | Módulo de tareas | Completo |
| Backend | Módulo de reuniones | Completo |
| Backend | Módulo de notificaciones | Completo |
| Backend | RBAC y protección de endpoints | Completo |
| Base de datos | 8 nuevos modelos + migraciones | Completo |
| Frontend | Portal del cliente (5 páginas) | Completo |
| Frontend | Panel de administración (4 páginas) | Completo |
| Frontend | Componentes transversales | Completo |
| Frontend | Integración con API REST | Completo |
| Testing | Suite de 5 módulos de prueba | Completo |
| CI/CD | GitHub Actions actualizado | Completo |
| DevOps | Docker Compose 3 servicios | Completo |
| Frontend | Carga/descarga real de archivos | Parcial |
| Frontend | Reproductor de video | Parcial |
| Backend | WebSockets para tiempo real | Pendiente Sprint 3 |
| Backend | Almacenamiento en nube (S3/Azure Blob) | Pendiente Sprint 3 |

8. ANÁLISIS DE BRECHAS Y ELEMENTOS PARCIALES

Aunque el Sprint 2 cumple con sus objetivos principales, se identificaron dos áreas parcialmente implementadas que representan deuda técnica acotada y no bloquean la operación del sistema.

8.1. Carga y descarga de archivos

Los documentos almacenan una URL de referencia en base de datos, pero el sistema no implementa aún el proceso de carga binaria real. Para el Sprint 3 se debe integrar un servicio de almacenamiento (Amazon S3, Azure Blob Storage o sistema de archivos local con Nginx) y actualizar el endpoint de creación de documentos para recibir multipart/form-data.

8.2. Reproductor de video y contenido multimedia

La sección de contenido educativo presenta marcadores de posición (placeholders) con botones de reproducción, pero no está conectada a ningún proveedor de streaming. Se requiere integración con plataformas como Vimeo, YouTube privado o un bucket S3 con CloudFront para entregar contenido de video.

8.3. Notificaciones en tiempo real

El sistema de notificaciones opera bajo un modelo de polling (el cliente consulta periódicamente). Para una experiencia de usuario óptima, se deberá implementar WebSockets o Server-Sent Events en el Sprint 3.

8.4. Presupuesto y cotizaciones

La interfaz de proceso del cliente muestra un gráfico de barras para presupuesto, pero los datos son estáticos. La lógica de gestión financiera debe implementarse como un módulo independiente.

9. PREPARACIÓN PARA EL SPRINT 3

El Sprint 2 deja el sistema en una posición sólida para abordar las funcionalidades avanzadas del Sprint 3. Los siguientes activos quedan disponibles y operativos:

API REST completamente funcional con 10+ routers, documentación automática Swagger en /docs.

Modelo de datos normalizado con 12 tablas, relaciones integridad referencial y auditoría.

Frontend con arquitectura de componentes reutilizables y contexto de autenticación.

Sistema de notificaciones extensible mediante la adición de nuevos tipos de eventos.

Pipeline CI/CD estable que garantiza regresión controlada al incorporar nuevas funcionalidades.

Contenerización Docker que facilita el despliegue en cualquier proveedor cloud.

9.1. Backlog Propuesto para Sprint 3

| Prioridad | Funcionalidad Propuesta |
| --- | --- |
| Alta | Integración de almacenamiento de archivos (S3 / Azure Blob Storage) |
| Alta | WebSockets o Server-Sent Events para notificaciones en tiempo real |
| Alta | Módulo de gestión de presupuestos y cotizaciones |
| Alta | Despliegue en nube (Azure App Service / AWS ECS) |
| Media | Sistema de reportes y analítica por proyecto |
| Media | Reproductor de video con integración a proveedor externo |
| Media | Panel de métricas para administradores (tiempos por etapa, SLA) |
| Media | Notificaciones por correo electrónico (SendGrid / SES) |
| Baja | Exportación de informes en PDF |
| Baja | Aplicación móvil (React Native) |

10. MEJORAS FUTURAS

Más allá del Sprint 3, se identifican oportunidades de evolución a mediano y largo plazo que pueden incrementar el valor del producto para los usuarios y las organizaciones que lo adopten.

Corto plazo (Sprint 3)

Almacenamiento de archivos en la nube.

Notificaciones en tiempo real.

Módulo de presupuestos.

Despliegue en entorno de producción cloud.

Mediano plazo

Aplicación móvil para seguimiento en campo.

Integración con herramientas de gestión (Jira, Trello, Monday.com).

Dashboard analítico con métricas de desempeño de proyectos.

Soporte multilenguaje (internacionalización i18n).

Firma electrónica de documentos.

Sistema de encuestas de satisfacción del cliente.

Largo plazo

Inteligencia artificial para predicción de riesgos y retrasos.

Marketplace de plantillas de proyectos.

API pública para integraciones de terceros.

Modelo SaaS con multi-tenancy para múltiples organizaciones.

Certificaciones de seguridad (ISO 27001, SOC 2).

11. RIESGOS E IMPLICACIONES

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Clave JWT expuesta en repositorio | Baja | Alto | SECRET_KEY en variables de entorno; secreto en GitHub Actions. |
| Sin almacenamiento de archivos real | Alta | Medio | Priorizar integración S3/Blob en Sprint 3. |
| Ausencia de notificaciones tiempo real | Alta | Medio | Implementar WebSockets en Sprint 3. |
| Escalabilidad con muchos proyectos | Media | Alto | Índices en BD, paginación de endpoints, caché Redis. |
| Cobertura de tests borderline (60 %) | Media | Medio | Aumentar cobertura a 80 % en Sprint 3. |
| Deuda técnica en estilos (inline + Tailwind) | Baja | Bajo | Unificar sistema de diseño con Tailwind en Sprint 3. |

12. CONCLUSIONES

El Sprint 2 de la Plataforma de Seguimiento de Proyectos cumplió satisfactoriamente con sus objetivos centrales. Se entregó una aplicación web funcional, con frontend React completamente integrado al backend FastAPI, que permite a administradores y clientes interactuar con la plataforma a través de interfaces especializadas.

La arquitectura en capas demostró ser robusta y extensible: la incorporación de siete nuevos módulos al backend se realizó sin modificar la lógica central establecida en el Sprint 1. El modelo de datos, con sus ocho nuevas entidades, sienta las bases para funcionalidades avanzadas de gestión documental y comunicación en tiempo real.

Los elementos parcialmente implementados —carga de archivos y streaming de video— representan una deuda técnica acotada y planificada, con caminos de solución claramente identificados. El sistema de notificaciones, aunque basado en polling, es completamente funcional y puede evolucionar a WebSockets sin cambios estructurales mayores.

En términos de ingeniería de software, el sprint consolidó buenas prácticas como separación de responsabilidades, control de acceso basado en roles, auditoría de acciones, pruebas automatizadas e integración continua. Estas prácticas posicionan al equipo para abordar el Sprint 3 con una base técnica sólida y confiable.

13. REFERENCIAS

FastAPI. (2024). FastAPI — framework, alto rendimiento, fácil de aprender, rápido de programar, listo para producción. https://fastapi.tiangolo.com/

Meta Open Source. (2024). React — The library for web and native user interfaces. https://react.dev/

Vite. (2024). Vite — Next generation frontend tooling. https://vitejs.dev/

SQLAlchemy. (2024). SQLAlchemy — The Python SQL toolkit and Object Relational Mapper. https://www.sqlalchemy.org/

Docker Inc. (2024). Docker Compose overview. https://docs.docker.com/compose/

GitHub. (2024). GitHub Actions — Automate your workflow from idea to production. https://github.com/features/actions/

Tailwind Labs. (2024). Tailwind CSS — Rapidly build modern websites without ever leaving your HTML. https://tailwindcss.com/

Axios. (2024). Axios — Promise based HTTP client for the browser and node.js. https://axios-http.com/

American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7ma ed.). https://doi.org/10.1037/0000165-000

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Ingeniería del software: Un enfoque práctico (9na ed.). McGraw-Hill Education.

Sommerville, I. (2016). Software engineering (10ma ed.). Pearson Education.