Resumen

Se propone la creación de una plataforma de seguimiento, que podrá ser utilizada tanto por nuestros clientes como por los miembros de la empresa. A través de esta plataforma, será posible monitorear en tiempo real el proceso de digitalización y regeneración de la empresa. Además, contará con contenido informativo y una sección de contacto, diseñada para fomentar una mayor cercanía y comunicación con nuestros clientes.

El presente proyecto tiene como objetivo el diseño y construcción de una plataforma digital para la gestión y seguimiento estructurado de proyectos, permitiendo organizar procesos, controlar etapas y centralizar la información en un sistema seguro y accesible.

La solución propuesta reemplaza procesos manuales o desorganizados mediante una aplicación web que integra autenticación segura, gestión de usuarios por roles, control de estados, almacenamiento de información y herramientas complementarias que mejoran la experiencia del usuario.

El desarrollo se estructura bajo una metodología ágil basada en Sprints, permitiendo construir un MVP funcional e iterar progresivamente hasta alcanzar una versión estable y optimizada lista para uso real.

Objetivos

## Objetivo General

Diseñar e implementar una plataforma web que permita gestionar proyectos de manera estructurada, segura y eficiente, garantizando control de procesos y una experiencia de usuario profesional.

## Objetivos Específicos

- Diseñar una arquitectura de software organizada por capas.

- Implementar autenticación y control de acceso por roles.

- Desarrollar el flujo principal de gestión de proyectos.

- Incorporar medidas de seguridad y validación de datos.

- Optimizar el sistema para su uso estable y presentación final.

# Alcance del Proyecto

- Registro y autenticación de usuarios.

- Gestión de proyectos.

- Control de etapas o estados.

- Panel de visualización (dashboard).

- Manejo de errores controlado.

- Configuración de usuario.

- Optimización y pruebas finales.

Arquitectura del sistema

Layered (Capas). Se organiza en niveles (Interfaz, Lógica, Datos)

Stack Tecnologico

Backend: FastAPI	
Frontend: React
Base de datos: SQL (PostgreSQL o MySQL)
Control de versiones: Git
Entorno de desarrollo: VSCode
Gestión ágil: Scrum

- Es moderno

- Es profesional Usa tipado fuerte (muy bueno para arquitectura limpia)

- Genera documentación automática (Swagger)

- Es rápido y elegante

Seguridad y Gobierno Tecnico

El sistema incorpora medidas de seguridad desde el diseño:

- Autenticación mediante credenciales seguras.

- Hash de contraseñas.

- Control de acceso basado en roles.

- Validación de entradas para evitar datos inválidos.

- Manejo global de errores.

- Registro de eventos relevantes.

- Control de versiones estructurado bajo flujo de ramas.

Se adopta un enfoque alineado con principios DevSecOps, integrando prácticas de seguridad durante el desarrollo y no como etapa posterior.

Product Backlog

Definición de la descripción general de trabajo de forma detallada.

PRODUCT BACKLOG1.xlsx

MVP (Producto Mínimo Viable)

- Login

- Roles

- Gestión de proyectos

- Dashboard básico

- Línea de tiempo editable por admin

- Documentos upload + download

- Contacto básico

Plan de Sprints

Duración: 3 sprints

Duración por sprint: 15 días

Enfoque: Entregables incrementales + CI/CD + Azure DevOps

| Sprint | Enfoque | Resultado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Base técnica + Seguridad + CI | Plataforma ejecutable con autenticación y pipeline activo |
| 2 | Núcleo funcional (MVP real) | Sistema cumple propósito principal |
| 3 | Interacción + Profesionalización + CD | Producto completo, estable y listo |

SPRINT 1: Fundamentos Técnicos + CI

Objetivo: Construir la base técnica del sistema, formalizar decisiones arquitectónicas, implementar seguridad base y dejar funcionando integración continua.

## Knowledge Acquisition (Investigación Técnica)

## Evaluación de Stack Tecnológico

## Definición Estrategia de Autenticación (JWT vs Session)

## Estrategia de Almacenamiento de Archivos

## Resultado:
 Decisiones técnicas documentadas y alineadas con arquitectura futura.

## Infraestructura y Gobierno Técnico

- Definición arquitectura (Frontend + Backend + DB)

- Definición patrón por capas

- Definición stack tecnológico

- Creación repositorio en Azure DevOps

- Estrategia de ramas (main / develop / feature)

- README técnico inicial

- Configuración pipeline CI básico

Resultado: Proyecto versionado, estructurado y con integración automática activa

## Modelo de Datos Base

- Diseño modelo Entidad–Relación

- Tablas:

  - Usuarios

  - Proyectos

  - Etapas

- Relaciones Cliente–Proyecto

- Normalización básica

### Resultado: Base de datos estructurada y lista para lógica de negocio

## Autenticación y Seguridad Base

- Registro

- Login

- Logout

- Hash seguro de contraseñas

- Roles (Admin / Cliente)

- Protección de rutas por rol

- Validación backend de inputs

### Resultado: Sistema con acceso seguro y controlado

## Interfaz Inicial

- Layout base

- Menú lateral

- Dashboard estático

- Navegación protegida

Resultado SPRINT 1:

- Plataforma ejecutable

- Login funcional

- Roles funcionando

- Base de datos conectada

- Pipeline CI funcionando

- Proyecto organizado en Azure DevOps

- Decisiones técnicas formalizadas

SPRINT 2: MVP Funcional (Core del Negocio)

Objetivo: Convertir la base técnica en un sistema funcional que cumpla su propósito principal: gestión y seguimiento de proyectos.

## Gestión de Usuarios

- Registro de usuario

- Persistencia segura

- Validaciones completas

## Gestión de Proyectos

- Crear proyecto

- Asociar cliente

- Listado por rol

- Restricción de acceso

- Persistencia completa

Módulo Proceso (CORE)

- Etapas:

  - Primer contacto

  - Diagnóstico

  - Capacitación

  - Desarrollo

  - Entrega

- Cambio de estado por administrador

- Registro de fecha por etapa

- Barra de progreso automática

- Registro histórico de cambios

Dashboard Dinámico

- Etapa actual

- Porcentaje de avance

- Última actualización

- Datos reales conectados

Logging y Trazabilidad

- Registro de eventos importantes

- Registro de cambios

- Base inicial de auditoría

Mejora del Pipeline (CI)

- Validaciones automáticas

- Ejecución de pruebas básicas

- Control de calidad mínimo antes de merge

Resultado del Sprint 2

- Sistema cumple su propósito principal

- Cliente puede ver progreso real

- Admin puede gestionar flujo

- Cambios quedan registrados

- CI funcionando correctamente

# SPRINT 3: Interacción + Profesionalización + CD

# Objetivo: Transformar el MVP funcional en un producto completo, interactivo y listo para entrega formal.

Gestión Documental

- Carga de documentos

- Asociación por proyecto

- Descarga segura

- Restricción por rol

Módulo de Comunicación

- Envío de mensajes

- Historial tipo chat

- Persistencia

- Respuesta admin

Dashboard Ampliado

- Próxima reunión

- Último documento cargado

- Historial visual de etapas

Configuración y Perfil

- Editar perfil

- Cambio de contraseña validado

Mejora Técnica

- Responsive design

- Manejo global de errores

- Optimización rendimiento

- Refactorización donde sea necesario

Continuous Deployment (CD)

- Pipeline completo

- Despliegue automático a entorno de pruebas

- Validación antes de producción

Calidad y Entrega

- Pruebas funcionales

- Corrección de bugs

- Documentación técnica final

- Preparación demo

Resultado del Sprint 3

- Producto interactivo completo

- CI/CD funcionando

- Plataforma estable

- Arquitectura limpia

- Lista para presentación empresarial