Informe de Avance

Plataforma de Seguimiento de Proyectos para Optimixage S.A.S

Fecha: 27 de marzo de 2026 |  Ultima actualización: 31 de marzo de 2026  |  Sprint: 1

Estado: Completado

# 1. Resumen

El Sprint 1 ha concluido exitosamente. Se ha construido y validado el núcleo del backend de la plataforma, incluyendo autenticación segura, control de acceso por roles y gestión básica de proyectos. El pipeline de integración continua está operativo y todos los tests automatizados pasan correctamente. Adicionalmente, se aplicaron correcciones de seguridad, calidad de Código y lógica de negocio identificadas durante la revisión post-sprint.

# 2. Objetivos del Sprint 1

| Objetivo | Estado |
| --- | --- |
| Definición del stack tecnológico | Completado |
| Arquitectura del sistema | Completado |
| Estrategia de autenticación | Completado |
| API REST funcional (auth + usuarios + proyectos) | Completado |
| Suite de tests automatizados | Completado |
| Pipeline CI/CD en GitHub Actions | Completado |
| Proyecto en Azure DevOps | En Proceso |

# 3. Funcionalidades Entregadas

## Autenticación y Seguridad

Registro e inicio de sesión de usuarios con contraseña cifrada (bcrypt)

Tokens de acceso JWT con expiración configurable

Control de acceso basado en roles (RBAC): Cliente y Admin

## Gestión de Usuarios

Consulta del perfil del usuario autenticado

Listado de usuarios (restringido a administradores)

## Gestión de Proyectos

Creación de proyectos (restringido a administradores)

Listado de proyectos para usuarios autenticados

# 4. Stack Tecnológico

| Capa | Tecnologia |
| --- | --- |
| Backend / API | Python 3.10 - FastAPI |
| Base de datos | PostgreSQL (produccion) - SQLite (tests) |
| ORM / Migraciones | SQLAlchemy 2.0 - Alembic |
| Autenticacion | JWT (python-jose) - bcrypt |
| Testing | pytest - pytest-cov |
| CI/CD | GitHub Actions |

# 5. Calidad y Testing

Se ejecutaron 7 tests automatizados, todos con resultado exitoso:

| Test | Endpoint | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Registro de usuario | POST /auth/register | Pasado |
| Inicio de sesion | POST /auth/login | Pasado |
| Cliente no puede crear proyecto | POST /proyectos/ | Pasado |
| Admin crea proyecto | POST /proyectos/ | Pasado |
| Listar proyectos | GET /proyectos/mis-proyectos | Pasado |
| Crear proyecto sin permisos | POST /proyectos/ | Pasado |
| Consultar perfil | GET /usuarios/me | Pasado |

Cobertura: Auth - Roles - Proyectos - Usuarios

# 6. CI/CD

El pipeline de GitHub Actions ejecuta automáticamente todos los tests en cada push a la rama develop y en cada Pull Request, garantizando que ningun cambio rompa funcionalidad existente.

# 7. Arquitectura Implementada

Se adopto una arquitectura en capas desacoplada que facilita el mantenimiento y la escalabilidad:

Cliente HTTP -> API (Routers) -> Servicios -> Repositorios -> Base de Datos

Esta separación permite incorporar el frontend (Sprint 2) sin modificar la lógica de negocio existente.

# 8. Próximos Pasos - Sprint 2

Desarrollo del frontend con React

Dashboard de seguimiento de proyectos

Panel de gestión para administradores

integración frontend con API REST

# 9. Correcciones Post-Sprint

Durante la revision final del Sprint 1 se identificaron y resolvieron los siguientes puntos antes de avanzar al Sprint 2:

| Correccion | Detalle |
| --- | --- |
| Pipeline CI/CD corregido | pytest corria desde el directorio raiz; corregido con working-directory: ./backend |
| Fixtures de tests faltantes | Agregados auth_token y admin_token en conftest.py |
| Aislamiento de BD en tests | Agregado StaticPool para compartir conexion SQLite entre hilos del TestClient |
| Dependencia get_db duplicada | auth_router, usuarios_router y dependencies definían su propio get_db ignorando el override de tests; unificados con database.get_db |
| UUID incompatible con SQLite | dependencies.py y conftest.py convierten el user_id del JWT a uuid.UUID |
| Serializacion de UUID en schema | ProyectoResponse.id cambiado de str a UUID para compatibilidad con Pydantic v2 |
| Clave JWT en variable de entorno | SECRET_KEY migrado a os.getenv() y agregado al workflow de CI |
| Deprecacion datetime.utcnow() | Reemplazado por datetime.now(timezone.utc) |
| Deprecacion Pydantic class Config | UsuarioResponse migrado a ConfigDict |
| cliente_id sin asignar | Al crear un proyecto se asigna cliente_id=current_user.id |

Resultado tras correcciones: 7/7 tests pasando, 0 warnings.

# 10. Riesgos y Observaciones

| Observacion | Estado |
| --- | --- |
| Clave JWT en variable de entorno | Resuelto - usar SECRET_KEY como secreto de GitHub en producción |
| Sin almacenamiento de archivos aun | Pendiente - definir estrategia en Sprint 2 (documentado en KA03) |
| Frontend pendiente | Planificado para Sprint 2 |