Informe de Avance

Sprint 2

Plataforma de Seguimiento de Proyectos

Wbeimar Roldan

15 de abril de 2026

Optimixage S.A.S

RESUMEN

Este informe resume los resultados del Sprint 2 de la Plataforma de Seguimiento de Proyectos, una aplicación web para gestionar el avance de proyectos de digitalización entre administradores y clientes. Durante este sprint se construyó e integró el frontend en React, tomando como referencia los diseños que la empresa entregó al inicio de la práctica y usando v0.dev de Vercel para generar el código base de las interfaces, se ampliaron las funcionalidades del backend y se consolidó la infraestructura de CI/CD. El sprint completó todos sus ítems del Product Backlog y adelantó funcionalidades previstas para el Sprint 3.

1. INTRODUCCIÓN

La Plataforma de Seguimiento de Proyectos nació para centralizar toda la información de un proyecto —etapas, documentos, tareas, reuniones y notificaciones— en un solo lugar, reemplazando el uso disperso de correos y aplicaciones de mensajería. El Sprint 1 construyó los cimientos: autenticación JWT, control de acceso por roles y pruebas automáticas. El Sprint 2, documentado aquí, convirtió ese prototipo técnico en una aplicación usable por personas reales, con pantallas para clientes y administradores conectadas a todos los módulos del backend.

2. OBJETIVOS DEL SPRINT 2

2.1. Objetivo General

Conectar el frontend de la plataforma, construido en React con apoyo de v0.dev y los diseños iniciales entregados por la empresa, con el backend FastAPI, e implementar los módulos funcionales definidos en el Product Backlog para el Sprint 2.

2.2. Ítems del Product Backlog Comprometidos (Sprint 2)

| ID | Nombre | Tipo | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| US03 | Gestión de Proyectos (Crear y Editar) | Feature | Completado |
| US04 | Visualización de Proyecto Asignado | Feature | Completado |
| US05 | Gestión de Proyectos Activos | Feature | Completado |
| US06 | Visualización del Proceso y Etapa Actual | Feature | Completado |
| US07 | Cambio de Estado de Etapa | Feature | Completado |
| US08 | Historial de Fechas por Etapa | Feature | Completado |
| TW05 | Validación y Seguridad de Entradas | Technical Work | Completado |
| TW06 | Manejo Centralizado de Errores | Technical Work | Completado |

2.3. Ítems Adelantados del Sprint 3

Además de los comprometidos, el equipo adelantó trabajo de varios ítems del Sprint 3, lo que reduce la carga del siguiente sprint.

| ID | Nombre | Estado en Sprint 2 |
| --- | --- | --- |
| US09 | Gestión y Visualización de Documentos | Base implementada (falta carga real de archivos) |
| US11 | Módulo de Comunicación | Mensajería básica implementada |
| US12 | Dashboard Informativo Ampliado | Completado |
| US14 | Gestión de Contenido Formativo | Estructura base (sin reproductor de video) |
| TW09 | Logging y Auditoría del Sistema | Completado (AuditLog + EtapaHistorial) |

3. DISEÑO DEL FRONTEND

El diseño visual de las interfaces partió de los mockups y materiales de referencia que la empresa entregó al comienzo de la práctica. Con esa base, se usó v0.dev de Vercel para generar el código inicial de los componentes React, lo que aceleró significativamente el desarrollo. Después, ese código fue adaptado, ajustado e integrado al proyecto para que funcionara con la API real y el sistema de autenticación.

Este flujo de trabajo, diseños iniciales → v0.dev → ajuste e integración— permitió tener interfaces con buena apariencia desde el principio, sin dedicar tiempo excesivo a construir componentes desde cero.

4. STACK TECNOLÓGICO

| Área | Tecnología | Detalle |
| --- | --- | --- |
| Backend / API | Python + FastAPI | Python 3.10, FastAPI ≥ 0.100 |
| ORM / Migraciones | SQLAlchemy + Alembic | SQLAlchemy 2.0 |
| Base de datos | PostgreSQL / SQLite | PostgreSQL en prod · SQLite en tests |
| Autenticación | JWT + bcrypt | python-jose · passlib |
| Frontend | React + Vite | React 19, Vite 6 |
| Generación de UI | v0.dev (Vercel) | Código base de componentes React |
| Estilos | Tailwind CSS | Tailwind CSS 3 |
| Comunicación API | Axios | Interceptores JWT, manejo de 401 |
| Testing | Pytest + pytest-cov | Cobertura ≥ 60 % |
| Contenedores | Docker + Docker Compose | 3 servicios: DB, Backend, Frontend |
| CI/CD | GitHub Actions | Push a main/develop/feature/* |

5. FUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS

5.1. Backend — Nuevos Módulos

| Módulo | Qué hace | Quién puede usarlo |
| --- | --- | --- |
| Proceso | Mueve el proyecto entre 5 etapas (20 % → 100 %) y guarda el historial de cambios. | Admin cambia · Cliente consulta |
| Documentos | Crea y publica documentos del proyecto (contratos, informes, propuestas). | Admin crea · Cliente consulta |
| Mensajería | Canal de mensajes por proyecto con estado de lectura. | Ambos roles |
| Hitos | Define y actualiza los compromisos del proyecto (pendiente / en progreso / listo). | Admin gestiona · Cliente consulta |
| Tareas | Asigna tareas con prioridad (baja–urgente) y estado a usuarios del proyecto. | Admin crea · Asignado actualiza estado |
| Reuniones | Programa y cancela reuniones; genera notificación automática al crearlas. | Admin gestiona |
| Notificaciones | Bandeja de entrada por usuario, disparada automáticamente por eventos del sistema. | Ambos roles |

5.2. Frontend — Páginas

Portal del Cliente

Inicio. Dashboard con documentos recientes, barra de progreso y próxima reunión.

Proceso. Línea de tiempo de las 5 etapas, porcentaje de avance e historial de cambios.

Documentos. Galería de documentos publicados con íconos por tipo.

Contenido. Sección de materiales formativos (estructura base lista).

Contacto. Formulario de soporte con el equipo administrador.

Panel de Administración

Clientes. Lista de clientes, creación de proyectos y asignación cliente–proyecto.

Proceso (Admin). Vista de proyectos activos con modal para cambiar etapa y registrar notas.

Notificaciones. Centro de notificaciones del sistema con marcado individual y masivo.

Contenido. Gestión de materiales de capacitación.

5.3. Base de Datos — Modelos Nuevos

| Modelo | Para qué sirve |
| --- | --- |
| Documento | Archivos y su metadata asociados a un proyecto. |
| Mensaje | Mensajes del proyecto con estado de lectura. |
| Hito | Compromisos de entrega con estado. |
| Tarea | Tareas asignables con prioridad y estado. |
| Reunion | Reuniones programadas. |
| Notificacion | Avisos en bandeja de cada usuario. |
| EtapaHistorial | Registro de cada cambio de etapa (quién, cuándo, nota). |
| AuditLog | Registro de acciones del sistema para auditoría. |

5.4. Pruebas Automatizadas

| Archivo de prueba | Qué verifica | Resultado |
| --- | --- | --- |
| test_proceso.py | Cambio de etapas, permisos, historial, progreso 100 % | Pasando |
| test_documentos.py | Creación y consulta de documentos | Pasando |
| test_mensajes.py | Envío y recuperación de mensajes | Pasando |
| test_proyectos.py | Operaciones básicas de proyectos | Pasando |
| test_proyectos_admin.py | Operaciones de administrador | Pasando |

6. ESTADO DEL SPRINT 2

Todos los ítems comprometidos en el Product Backlog para el Sprint 2 fueron completados. Adicionalmente, se adelantó parte del trabajo del Sprint 3, lo que deja al equipo en una posición ventajosa para el siguiente ciclo.

| Área | Estado |
| --- | --- |
| 8 ítems del backlog de Sprint 2 (US03–US08, TW05, TW06) | Completados |
| 5 ítems del backlog de Sprint 3 (parcial/base) | Adelantados |
| Frontend: Portal cliente (5 páginas) | Completo |
| Frontend: Panel admin (4 páginas) | Completo |
| Backend: 7 nuevos módulos | Completo |
| Base de datos: 8 nuevos modelos + migraciones | Completo |
| Pruebas automáticas (5 módulos) | Completo |
| CI/CD GitHub Actions | Completo |
| Docker Compose (3 servicios) | Completo |
| Carga real de archivos (upload binario) | Pendiente Sprint 3 |
| Reproductor de video con proveedor real | Pendiente Sprint 3 |
| Notificaciones en tiempo real (WebSockets) | Pendiente Sprint 3 |

7. COSAS QUE QUEDARON PENDIENTES

Hay tres puntos que no se terminaron en este sprint y que vale la pena explicar:

Carga real de archivos

Los documentos se guardan con una URL de referencia en la base de datos, pero todavía no hay una manera de subir archivos desde la plataforma. Para el Sprint 3 se necesita conectar un servicio de almacenamiento como Amazon S3, Azure Blob Storage o un sistema de archivos local.

Reproductor de video

La sección de contenido formativo ya tiene la estructura y los botones de reproducción, pero no está conectada a ningún proveedor de video. En el Sprint 3 se integrará con Vimeo, YouTube privado o almacenamiento en la nube.

Notificaciones en tiempo real

Las notificaciones funcionan bien, pero el sistema hace consultas periódicas al servidor para actualizarse. Lo ideal es que lleguen solas en tiempo real usando WebSockets, lo que está planeado para el Sprint 3.

8. CÓMO QUEDA EL SISTEMA PARA EL SPRINT 3

El Sprint 2 deja la plataforma en muy buen estado para seguir construyendo. Lo que hay disponible y funcionando:

API REST con más de 10 módulos, con documentación automática en /docs.

Base de datos con 12 tablas, relaciones e historial de auditoría.

Frontend con componentes reutilizables y sesión persistente.

Sistema de notificaciones que se puede extender con nuevos tipos de eventos.

Pipeline CI/CD estable que detecta errores antes de llegar a producción.

Docker Compose listo para desplegar en cualquier proveedor de nube.

8.1. Backlog del Sprint 3

| ID | Nombre | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| US09 | Gestión y descarga real de documentos | Alta |
| US10 | Carga de documentos (upload) | Alta |
| US11 | Módulo de comunicación (chat completo) | Alta |
| US13 | Gestión de perfil y cambio de contraseña | Media |
| US14 | Contenido formativo con reproductor real | Media |
| TW07 | Diseño responsive (móvil y tablet) | Media |
| TW08 | Optimización de rendimiento y paginación | Media |
| — | WebSockets para notificaciones en tiempo real | Alta |
| — | Despliegue en la nube (Azure / AWS) | Alta |

9. QUÉ SE PODRÍA MEJORAR EN EL FUTURO

A corto plazo (Sprint 3)

Subida real de archivos con almacenamiento en la nube.

Notificaciones que llegan solas (WebSockets).

Módulo de presupuestos y cotizaciones.

Despliegue en producción.

A mediano plazo

App móvil para seguimiento desde el celular.

Dashboard con métricas y estadísticas de los proyectos.

Integración con herramientas como Jira o Monday.com.

Notificaciones por correo electrónico.

Firma electrónica de documentos.

A largo plazo

Inteligencia artificial para detectar riesgos y retrasos.

Modelo SaaS con soporte para múltiples organizaciones.

API pública para integraciones de terceros.

10. CONCLUSIONES

El Sprint 2 cumplió con lo que se comprometió en el Product Backlog y fue más allá, adelantando trabajo del siguiente sprint. La combinación de los diseños entregados por Optimixage S.A.S y el uso de v0.dev para generar código base que permitió construir interfaces de calidad en menos tiempo.

La arquitectura por capas que se definió desde el inicio demostró ser la decisión correcta: agregar siete nuevos módulos al backend no requirió tocar la lógica central, y el frontend se integró sin complicaciones gracias a la claridad de la API.

Los puntos que quedaron sin terminar —carga de archivos, video y tiempo real— no afectan el funcionamiento del sistema y tienen un camino claro de solución para el Sprint 3. Se entra al siguiente sprint con una plataforma sólida, bien probada y lista para recibir las funcionalidades más avanzadas.